盐城市联鑫钢铁有限公司优特钢升级改造项目（EPC）总承包

招标文件

项目编号：YCLC-20250205003

招   标   人：盐城市联鑫钢铁有限公司（盖单位章）

招标代理机构：盐城林辰项目管理有限公司（盖单位章）

日        期：2025年2月14日

第一章 招标公告

盐城市联鑫钢铁有限公司优特钢升级改造项目（EPC）总承包招标公告

## 1. 招标条件

盐城市联鑫钢铁有限公司优特钢升级改造项目已由项目审批机关批准，项目资金为私有资金，项目出资比例为100%，项目招标人为盐城市联鑫钢铁有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的工程（EPC）总承包进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目编号：YCLC-20250205003。

2.2 项目名称：盐城市联鑫钢铁有限公司优特钢升级改造项目。

2.3 建设地点：盐城市联鑫钢铁有限公司（江苏省盐城市大丰区大丰港经济区临港工业园）厂区内指定地点。

2.4建设批复规模：盐城市联鑫钢铁有限公司优特钢升级改造项目工程总承包包括：炼钢连铸单元与轧钢单元，本单元为炼钢连铸工程。

连铸连铸单元年产合格连铸坯120万t。本次总承包范围包括：新建2套单工位LF炉精炼装置，一座双工位VD，改造现有转炉合金上料加料系统以及转炉副原料加料系统，1台7机7流的方圆坯连铸机，以及相关的配套公辅系统改造、旧有设施拆除。服务范围包括上述供货范围的设计、采购、施工、安装、调试、无负荷联动试车、配合热试、配合试运行、人员培训及相关服务。

项目批复主要内容：

（1）现行国家、地方等颁布的现行工程设计、施工、安装、检验规范、规程及相关的技术标准。

（2）甲方提供的相关原始资料。

（3）现场建设条件。

（4）建设条件。

为保证施工需要，甲方负责提供本工程红线范围内、满足施工所需负荷的如下接口条件：

电源：施工电源；

水源：施工水源；

排水：施工废水排水口；

交通：施工用道路；

通讯：厂内电话及网络；

2.5 招标范围：投标人负责自合同签订之日起至本项目完成全部质保期服务为止的全过程实施及服务，应至少包含以下内容：新建2套单工位LF炉精炼装置，一座双工位VD，改造现有转炉合金上料加料系统以及转炉副原料加料系统，1台7机7流的方圆坯连铸机，以及相关的配套公辅系统改造、旧有设施拆除。服务范围包括上述供货范围的设计、采购、施工、安装、调试、无负荷联动试车、配合热试、配合试运行、人员培训及相关服务。

2.6最高投标限价（含税、人民币）：65000万元；

超过最高投标限价按照无效投标处理。

2.7 计划总工期：LF炉8个月具备投产条件，VD炉和连铸11个月具备投产条件，轧钢于引进设备运抵现场后3个月具备投产条件；工期有±15天的调整时间。

## 3. 投标人资格要求

3.1投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.2投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.3本次招标接受联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体由一家设计单位和一家施工单位组成，设计单位须具有相应的设计资质，施工单位须具有相应的施工资质，以设计单位为联合体牵头人（须在联合体协议中明确分工）；

（2）联合体各方主体之间必须签订内容具体、分工明确、权责清晰的联合体协议,具体内容应参照招标文件联合体协议内容要求；

（3）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本次招标中投标，否则，相关投标均视为无效投标。

3.4资质要求：投标人应具有符合招标文件要求的设计资质和施工资质，其中：

3.4.1设计资质：具有建设工程行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或冶金工程设计建筑行业甲级或工程设计建筑行业（建筑工程）甲级。

3.4.2施工资质：具有建设工程行政主管部门颁发的冶金工程施工总承包壹级或者建筑工程施工（EPC）总承包二级资质及有效的安全生产许可证。

注：按照《建设工程企业资质管理制度改革方案》规定，上述资质对应的新资质同样有效。

3.5人员要求：

（1）工程（EPC）总承包项目经理应同时具备以下条件：

1）取得相应工程建设类注册执业资格，包括国家一级注册建筑师或勘察设计注册工程师（一级注册结构工程师或者注册公用设备工程师）或国家一级注册建造师（建筑工程专业或机电工程专业）或注册监理工程师（房屋建筑工程专业或机电安装工程专业），且无在建项目。

2）其中注册建造师应具有有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3）投标时，投标人应承诺在本项目中标后其委派的项目经理不在其他工程（EPC）总承包或施工（EPC）总承包项目中担任项目经理。

4）须为本单位在职人员，且不得兼任本项目的设计负责人或施工负责人。

3.12资格审查方式：资格后审。

## 4. 招标文件的获取

4.1 招标文件提供期限：2025年2月 17 日08时00分至2025年2月21日17时00分止。

4.2招标文件获取方式：现场领取招标文件,如投标人确定参加投标，请于规定时间内被

授权人持法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件及复印件、营业执照副本复印件加盖投标人公章至盐城林辰项目管理有限公司代理部（盐城大丰区金融大厦1609室）投标登记，如投标人未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。请各投标人在规定时间内携

带符合要求的有效期内的所有投标登记资料，否则不予接受登记。

## 5. 投标文件的递交

5.1本次招标投标截止时间（开标时间，下同）为2025年2月27 日15时30分（北京时间）；

5.2 投标文件递交方式：盐城林辰项目管理有限公司代理部（盐城大丰区金融大厦1609室）

根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动，本项目开标方式采取不见面纸质文件开标。

参加会议的方法：电脑或智能手机可以搜索下载并安装“腾讯会议”，注册完成后点击“加入会议”，输入会议号“ 377 552 870  ”，“您的姓名”按“单位简称+授权委托人姓名”格式填写，然后点击“加入会议”。会议系统将在投标截止时间前15分钟开放。

## 6. 发布公告的媒介

盐城市联鑫钢铁有限公司网站。

## 7.联系方式

招标人：盐城市联鑫钢铁有限公司

地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区临港工业园

联系人：沈先生

电话：15298580303

招标代理机构：盐城林辰项目管理有限公司

地    址：盐城大丰区金融大厦1609室

联系人：易晗

电话：15358270067

招标人：盐城市联鑫钢铁有限公司

招标代理：盐城林辰项目管理有限公司

2025年2月14 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：盐城市联鑫钢铁有限公司 地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区临港工业园 联系人：沈先生 电话：15298580303 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：盐城林辰项目管理有限公司 地 址：盐城大丰区金融大厦1609室 联系人：易晗 电话：15358270067 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 盐城市联鑫钢铁有限公司优特钢升级改造项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 盐城市联鑫钢铁有限公司（江苏省盐城市大丰区大丰港经济区临港工业园）厂区内指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 建设资金来自企业私有资金，项目出资比例为100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：LF炉8个月具备投产条件，VD炉和连铸11个月具备投产条件，轧钢于引进设备运抵现场后3个月具备投产条件；工期有±15天的调整时间。 计划开始工作日期： 2025 年 月 日 计划竣工日期： 2025 年 月 日 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 设计质量标准：质量合格。 施工质量标准：质量合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和能力 | 资质条件：见招标公告 项目经理的资格要求：见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受，应满足下列要求： （1）联合体成员不能超过2家，以设计单位为联合体牵头人； （2）联合体各方主体之间必须签订内容具体、分工明确、权责清晰的联合体协议，具体内容应参照招标文件联合体协议书内容要求； （3）联合体各成员方须具备招标文件要求的相应资质，没有相应资质的不得组建联合体。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | 无 |
| 1.6.1 | 踏勘 | 不集中组织现场踏勘。 如果投标人自行踏勘现场的，应按照招标人的管理要求进行，踏勘现场发生的一切费用自理，对此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害、引起的费用和开支承担全部责任。 |
| 1.7.1 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.7.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人若对招标文件有任何疑问，应于2025年2月 25 日12时00分前，发送电子邮件至751317815@qq.com，并电话通知招标代理机构 查收。未按照时间和要求提出的问题将不予答复。 |
| 1.7.3 | 招标人澄清的时间 | 2025年2月25 日17时00分前 招标人或招标代理机构根据实际情况或依据投标单位提出的问题而对招标文件进行答疑、澄清或修改的，将通过盐城市联鑫钢铁有限公司网站发布，一经发布视为已发放给所有投标人，各投标人应随时关注项目信息，及时关注盐城市联鑫钢铁有限公司网站相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。招标文件的澄清、修改构成招标文件的一部分，对投标单位有约束力。 |
| 1.8.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | / |
| 1.8.2 | 投标人拟分包的工作 | 允许 |
| 1. | 偏离 | 主体和关键性工作不允许负偏离。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标人发出的答疑、澄清等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2025年2月 25 日17时00分前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年2月 27 日15时30分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应文件后24小时内。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应文件后24小时内。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 工程量清单、图纸和招标人发出的答疑、澄清及补充文件 |
| 3.1.2 | 最高投标限价或其计算方法 | 最高投标限价（含税、人民币）：65000万元； |
| 3.1.3 | 投标报价的其他要求 | 具体详见本招标文件。 |
| 3.1.4 | 投标有效期 | 自投标截止时间起120个日历日。 |
| 3.1.5 | 投标保证金 | 无 |
| 3.1.6 | 近年财务状况 |  |
| 3.1.7 | 近年完成的类似项目 | / |
| 3.1.8 | 正在实施和新承接的项目情况表 | / |
| 3.1.9 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | / |
| 3.2.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.2.2 | 签字或盖章要求 | 投标文件：应按招标文件要求加盖投标人公章和法定代表人签章。 |
| 3.2.3 | 投标文件份数 | 本项目开评标无需提交纸质版投标文件。中标后，中标人须按招标人要求无偿提供纸质版投标文件（含图纸）正本1份，副本4份及投标电子文件。评标结束后各投标人须将电子版投标文件发送至招标代理邮箱：751317815@qq.com. |
| 3.2.4 | 装订要求 | 投标人中标后按照招标人要求装订纸质文件，可分册装订，每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.1 | 封套上应载明的信息 | / |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 本次招标投标截止时间（开标时间，下同）为2025年2 月 27日15时30分（北京时间）； 投标文件递交方式：盐城林辰项目管理有限公司代理部（盐城大丰区金融大厦1609室） |
| 5.1.2 | 开标程序 | 1.开标时间到达后，公布投标人名单情况。 2.公布唱标单。 3.由投标人确认开标记录。 4.开标会议结束。 |
| 5.1.3 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中专家5人； |
| 6.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：有效投标人为3家时，推荐2名中标候选人，有效投标人超过3家时，推荐3名中标候选人，并标明排序。 |
| 6.1.2 | 中标候选人公示媒介 | 同招标公告发布媒介，公示期三个工作日。 |
| 6.1.3 | 履约担保 | 无 |
| 6.1.4 | 评标办法 | 经评审的最低投标价法 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程（EPC）总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列任一情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（3）为本招标项目的监理单位、跟踪审计单位、招标代理单位、全过程咨询单位；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）发包人要求；

（5）发包人提供的资料和条件；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真、邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

3.投标文件

3.1纸质投标文件的组成

3.1.1 投标文件至少包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）投标报价价格清单；

（6）承包人建议书；

（7）承包人实施方案；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料（如承诺等）；

（10）其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）经查实，发现有围标、串标、弄虚作假、骗取中标情况的；

（4）中标人无正当理由放弃中标的。

3.5 资格审查资料

详见资格审查资料。

3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1纸质投标文件应按第七章“投标文件格式”在编写，作为投标文件的组成部分。

3.7.2纸质投标文件应当对电子招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.2纸质投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3纸质投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人撤回已递交投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

详见投标人前附表。

5.2 开标程序

见投标人须知前附表。

5.3 投标人有下列情形之一的视为无效投标：

（1）开标一览表报价超过最高投标限价或各分项投标限价的；

（2）无法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字（或盖章）或无单位盖章的；

（3）授权委托书未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

（5）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金的；

（6）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的（如有）；

（7）投标文件未按照电子招标文件的要求予以加密的；

（8）投标保证金未从基本账户转出；

（9）投标人未提报承诺书的。

5.4电子投标文件无法解密的，其投标作无效投标处理。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则依法进行，任何单位和个人不得非法干预或影响评标过程和结果。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示及中标结果公告

招标人在投标人须知前附表规定的媒介发布中标候选人公示及中标结果公告。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 因招标人系盐城市联鑫钢铁有限公司所属非法人单位，根据盐城市联鑫钢铁有限公司的规定和授权，招标人以盐城市联鑫钢铁有限公司名义签订合同。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）评标委员会对投标作废标处理后有效投标不足3个，或者因其他原因使得投标明显缺乏竞争的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字且加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 有效 |
|  |  | 法定代表人证明或法定代表人授权书 | 有效 |
|  |  | 投标人法定代表人或委托代理人身份证 | 有效 |
|  |  | 投标保证金 | 有效 |
|  |  | 项目主要人员承诺书 | 有效（格式见第七章投标文件格式十一） |
|  |  | 投标人承诺书 | 有效（格式见第七章投标文件格式十三） |
|  |  | 项目风险承诺书 | 有效（格式见第七章投标文件格式十二） |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | / |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 利益冲突 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形 |
|  |  | / |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务 |

1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。投标报价相等的，由招标人自行确定。

## 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：依照国家相关规定及招标文件中评标办法相应要求。

## 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审；评标委员会依据招标公告及要求投标人提交的有关证明和资格文件的原件扫描件核验，有一项不符合评审标准的评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”规定投标无效任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2 详细评审

3.2.1投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，但不得对暂列金额等不可竞争费用作澄清。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第五章 发包人要求

一、功能要求

- 建设目标

    - 项目建设目标

承包人要统筹规划，加强管理，确保实现以下建设目标：

      - 质量目标

符合国家、地方、相关规范、标准及建设单位要求，通过地方相关部门的专项验收和整体竣工验收。

      - 职业健康安全目标

安全生产无重伤及重伤以上安全生产事故，无造成不良影响的职业健康事件发生。

      - 投控目标

建设工程造价应严格遵循设计概算控制施工图预算、施工图预算控制工程结算的原则，实施全过程造价控制，确保通过项目整体验收。

      - 绿色发展目标

满足国家、地方环境保护法律法规要求，开展以“节能、节水、节地、节材、环保”为主要特征的绿色工房和绿色厂区建设，加大节能、减排、降碳力度，将绿色发展理念贯穿项目建设设计、施工、验收全过程，鼓励加大新技术、新工艺、新材料的使用。

节能、环境污染防治方面不得使用国家明令禁止的有毒有害及耗能产品，至少满足行业及地方各级节能环保目标要求。

      - 工期目标：不允许超总工期要求。

验收目标：验收质量合格。

第六章 合同条款格式

发包方：盐城市联鑫钢铁有限公司

承包方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城市联鑫钢铁有限公司优特钢升级改造项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 项目概况

1.1 项目名称：盐城市联鑫钢铁有限公司优特钢升级改造项目

1.2 项目地点：江苏省盐城市大丰区

1.3 项目性质：EPC总承包

1.4 项目合同额：含税价：                （大写：________）

1.5 项目范围：包含本总承包项目规定交接点范围内的设计、采购、施工、单体试车、无负荷联动试车、热负荷联动试车（配合）、人员培训、操作指导、考核验收（配合）、保证工程正常投运的全过程内容。详见合同技术附件。

1.6 项目规模及内容： 详见合同技术附件。

第二条 项目工期

工期总日历天数：合同双方签字盖章正式生效后，LF炉8个月具备投产条件，VD炉和连铸11个月具备投产条件，轧钢于引进设备运抵现场后3个月具备投产条件；工期有±15天的调整时间。

项目工期的详细网络计划详见合同技术附件。

项目投产的定义：连铸生产出第一根合格铸坯，轧线生产出第一根合格棒材产品。

若因特殊原因需对工期进行调整，以双方的书面签字文件为准。

第三条 质量标准

本工程适用规范、标准详见国家和行业现行标准。有关规范、标准如有不同或更新，以合同签订时为准。如合同签订后至履行完毕前国家对建工领域强制性标准有修改调整的，应当以修改调整后的强制性标准为准。

第四条 联络人

4.1 发包方代表

发包方代表姓名：

发包方代表身份证号：

发包方代表联系方式：

发包方指定的送达方式（包括电子传输方式）：纸质邮寄或电子邮箱，

发包方的送达地址：

4.2 承包方代表

承包方代表姓名：

承包方代表身份证号：

承包方代表联系方式：

承包方代表职称证书及编号：

承包方指定的送达方式（包括电子传输方式）：

承包方的送达地址：

第五条 合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件，这些合同文件互相解释、互为说明，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1）合同协议书；

2）合同条款及其附件；

3）中标通知书；

4）技术标准和要求；

5）图纸；

6）工程量清单和概算书；

7）其他合同文件。

双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件也构成本合同的组成部分；在没有特别约定的情况下，优先解释顺序按照后者优于前者的原则确定。

第六条 合同价格

6.1 本总承包项目合同总价为：（大写：含税）。

6.2 本总承包项目合同价格明细组成及说明如下：

| 序号 | 项目 | 含税价 （万元） | 不含税价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 |  |  | 暂定价，税率6% |
| 2 | 技术总负责费 |  |  | 暂定价，税率6% |
| 3 | 设备费 |  |  | 暂定价，税率13% |
| 4 | 建安费 |  |  | 暂定价，税率9% |
| 总计 |  |  |  |  |

6.3 如遇国家税率调整，以上各类别费用的不含税价格不变，含税价格随之调整。

第七条 支付条件与支付方式

7.1 支付条件：

7.1.1 设计费

7.1.1.1 双方合同正式签订并生效后20天内，发包方支付设计费的15%作为预付款（现汇）。

7.1.1.2 初步设计完成并通过发包方审查后10天内，支付设计费的20%作为进度款。

7.1.1.3 主要施工图（设备基础图、车间内管线施工图、动力电缆敷设图）设计完成后20天内，发包方支付设计费的25%作为进度款。

7.1.1.4 设计费的剩余款项于本项目投产后，发包方按18个月等额（不计息）的方式进行支付。

7.1.2 技术总负责费

7.1.2.1 双方合同正式签订并生效后20天内，发包方支付技术总负责费的15%作为预付款（现汇）。

7.1.2.2 项目投产后20天内，发包方支付技术总负责费的45%作为进度款。

7.1.2.3 技术总负责费的剩余款项于本项目投产后，发包方按18个月等额（不计息）的方式进行支付。

7.1.3 设备费

7.1.3.1 双方合同正式签订并生效后20天内，发包方支付设备费的10%作为预付款（现汇）。

7.1.3.2 承包方与设备供应商签订主要工艺设备（LF炉、VD炉、连铸机、粗中轧机、行车）合同后20天内，发包方支付设备费的15%作为进度款。

7.1.3.3主要工艺设备（LF炉、VD炉、连铸机、粗中轧机、行车）具备发货条件后20天内，发包方支付设备费的15%作为进度款。

7.1.3.4 主要工艺设备（LF炉、VD炉、连铸机、粗中轧机、行车）运抵现场后20天内，发包方支付设备费的10%作为进度款。

7.1.3.5 设备安装完成后20天内，发包方支付设备费的10%作为进度款。

7.1.3.6 设备费的剩余款项于本项目投产后，发包方按18个月等额（不计息）的方式进行支付。

7.1.4 建安费

7.1.4.1 双方合同正式签订并生效后20天内，发包方支付建安费的10%作为预付款（现汇）。

7.1.4.2 施工单位进厂开始进行设备基础施工（以取得监理签发的开工令日期为准）后20天内，发包方支付建安费的15%作为进度款。

7.1.4.3 设备基础施工完成后20天内，发包方支付建安费的25%作为进度款。

7.1.4.4 设备安装完成后20天内，发包方支付建安费的10%作为进度款。

7.1.4.5 双方约定，由发包方组织、承包方配合，在本项目投产后的12个月内完成竣工验收及结算手续。自本项目投产后，发包方应根据建安费的剩余款项按18个月等额的方式（不计息）进行支付。

7.2 支付方式

7.2.1 本合同的预付款采用现汇方式支付，剩余款项按现汇和六个月期内的银行承兑汇票1：1的比例支付。

7.2.2 每笔款项支付前，承包方应向发包方开具对应金额的增值税专用发票（其中预付款发票于第一笔进度款支付时一并提供）。若因承包方发票开具不及时而引发延误付款问题，发包方不承担责任，直至承包方开具出对应金额的增值税专用发票并提交至发包方为止。

7.2.3 每笔付款不应超过承包方提供所有合格且经发包方认可（若承包方提供资料后10日内未收到任何书面质询或修改意见，则视为发包方认可）的资料后20日内。

第八条 双方责任

8.1 发包方责任

8.1.1 发包方应当在规定时间内向承包方提供基础资料及文件，并对其完整性、可靠性及时限性负责。明细资料清单详见技术附件及相关纪要。

8.1.2 发包方应按本合同第七条约定时限内向承包方支付相应款项。

8.1.3 发包方应为承包方为履行本合同项目职责派驻现场的人员提供必要的工作、生活及交通方面的便利条件和保障，相关费用双方另行协商确定。

8.1.4 发包方负责向承包方提供施工现场所需水、电、施工用地，相关费用双方另行协商确定。

8.2 承包方责任

8.2.1 承担本合同项目的设计及技术总负责工作，承担设备采购（含引进）及施工建安的过程管理服务，包括合同范围内的设备技术规格书及技术协议的起草及审核，主要设备及关键材料的监制、技术性能把关，设备催交及管理，设备的到货验收，现场安装技术指导，同时负责根据总工期编制施工组织计划，经发包方确认后有序组织施工实施，并对建筑施工质量、进度、施工现场环境保护、安全管理负责。

8.2.2 负责项目设备管理及设备单体试车和无负荷联动试车，同时协助发包方进行热负荷试车工作。

8.2.3 负责竣工验收资料的整理，按国家规定的竣工验收条件，配合发包方做好竣工验收工作。

8.2.4 承包方工程总承包项目经理的责任

1）承包方对工程总承包项目经理的授权范围：严格按现行国家设计规范、施工规范及验收规范组织设计、采购和施工，保证工程质量、进度和安全；及时向发包方、监理方报告现场情况（最终以承包方书面授权范围为准）。

2）项目经理每月在现场的时间要求：每月不少于22天，由监理方负责对项目经理的考勤。

3）工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的项目负责人。项目经理突发丧失履职能力的，承包方应当在48小时内委派一位具有相应资格能力的人员担任临时项目经理、履行项目经理职责，并以书面形式通知发包方。

8.2.5 承包方负责妥善落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发（2016）1号），切实保障建筑工人劳动报酬权益。

8.2.6 遵守国家法律、法规和发包方的各项管理规定。

第九条 质量保证

9.1 本项目的缺陷责任期为项目投产之日起12个月。

9.2 承包方应保证交付的技术资料清晰、完整和准确，选用的设备、安装材料等应注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定标准，并能满足、达到技术附件的约定。

9.3 缺陷责任期内，如出现设计、建筑、设备、安装、调试等质量问题（生产中的正常消耗和易损易耗件除外），承包方应于12小时内积极响应，并于48小时内派人至现场解决。经认定后如属承包方责任，承包方应及时免费修理、排除故障，此情况下缺陷责任期作相应顺延；如属发包方责任，承包方有义务提供指导，并尽快协助修复、更换或补供，其费用由发包方承担，此情况下缺陷责任期不顺延。

9.4 缺陷责任期内，因承包方原因造成工程的缺陷或损坏，且承包方拒绝修复或未能在合理期限内修复，发包方有权自行修复或委托第三方修复，相关费用由承包方承担。

9.5 承包方应于缺陷责任期届满后7天内向发包方发出缺陷责任期届满通知，发包方应在收到缺陷责任期届满通知后7天内核实承包方是否履行缺陷修复义务，承包方未能履行缺陷修复义务的，发包方有权扣除相应金额的维修费用。发包方应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包方颁发缺陷责任期终止证书。

第十条 违约责任

10.1 由于发包方未能按合同约定及时向承包方支付相应款项而对工期造成影响的，应由发包方负责，并双方协商顺延工期。

10.2 因承包方原因未按合同约定的条件和时间完成相关管理工作，根据设备交付进度延误或施工进度延误的类别，每延误一天，应按设备费或建安费的千分之二向发包方支付逾期违约金，累计违约上限不超过对应费用的3%。

10.3 在设备验收及质保期内，设备存在质量问题或达不到技术附件约定的性能要求，承包方应自负费用予以维修，若经返修后仍不合格，发包方有权委托第三方进行维修，维修费用及由此造成发包方的直接损失由承包方承担。但由于发包方原因造成的设备损坏或遗失，由发包方负责自费处理，承包方应当协助解决。

10.4 在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同的，发包方应按照承包方实际完成的工作量按比例支付相关费用。

10.5 承包方在本总承包合同及其相关合同文件下承担的违约责任最高不超过合同总和的10%。

第十一条 知识产权和保密

11.1 发包方提供给承包方的图纸、发包方为实施工程自行编制或委托第三方编制的技术规格书以及其他类似性质文件的著作权归发包方所有，承包方可以为实现本合同项目目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同项目无关的其他事项。未经发包方书面许可，承包方不得为了本合同项目以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

11.2 在本合同履行过程中所形成的知识产权成果，所有权归承包方所有，发包方拥有自主使用权。

11.3 如承包方向发包方交付的设备、相关备品备件及技术资料中存在与第三方的知识产权纠纷时，由设备或材料供应商按分包合同中列明的相关条款向发包方负责。

11.4 双方均应保护对方的知识产权，任何一方未经对方的书面许可，均不得对对方的资料及文件擅自进行修改、复制、向第三方转让或用于本合同项目以外的项目。如发生上述情况，责任方须承担一切由此引发的后果并承担赔偿责任。

11.5 为保护双方知识产权，同时符合中华人民共和国有关法律、法规的规定，必要时双方可协商一致，另行签订保密协议。

第十二条 争议解决

12.1 在本合同项目的执行过程中，针对双方发生的任何争议，首先应采用友好协商的方式解决。若协商不成功，双方同意向盐城市大丰区人民法院提出诉讼。

12.2 争议解决期间，发包方和承包方应继续履行本合同项目除争议内容外的其他部分。

第十三条 不可抗力

13.1 除发包方向承包方的付款义务外，任何一方对其可以合理控制之外的任何情况或因素所导致的延误不承担责任，包括但不限于火灾、疫症或其他意外事故、自然灾害、战争、暴乱，或任何法律、法规及政府机构和有权部门的要求等。

13.2 任何一方无权在不可抗力条件下向未履约的一方提出索赔和补偿，不可抗力引起的后果及造成的损失由双方各自承担。不可抗力事件的影响持续超过120天的，任何一方均可解除合同。

13.3 如果不可抗力事件不足以导致本合同项目无法履行的，双方应根据该事件对履行的影响程度确定延期履行或部分免除责任。

13.4 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

第十四条 合同解除

14.1 发生下列情形之一的，发包方有权向承包方发出解除合同的通知，合同在通知到达承包方后解除：

14.1.1 承包方不实质性履行本合同约定的义务，且经发包方催告后仍拒绝履行的；

14.1.2 承包方未按合同义务及时向设备供应商或建安分包单位付款超过90天以上，且经发包方催告后仍不支付的；

14.1.3 承包方进入破产程序。

14.2 发生下列情形之一的，承包方有权向发包方发出解除合同的通知，合同在通知到达发包方后解除：

14.2.1 发包方不实质性履行本合同约定的义务，且经承包方催告后仍拒绝履行的；

14.2.2 发包方未按合同义务及时向承包方付款超过90天以上，且经承包方催告后仍不支付的；

14.2.3 发包方进入破产程序。

14.3 合同解除时，双方应对本合同进行结算，同时违约方应赔偿另一方因合同解除而受到的可证明的直接损失。合同的解除不影响当事人要求赔偿损失的权利。

第十五条 合同生效、终止和其他

15.1 本合同自双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效。

15.2 自双方承担或行使的责任、义务和权利履行完毕之日起，本合同自动失效。

15.3 其他合同附件：履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的往来传真、电报、会议纪要、签证、设计变更等，均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

15.4 任何一方在未能取得另一方事先书面同意之前，不得将本合同项目下的任何权利或义务转让给第三方。

15.5 在合同有效期内，双方对本合同及其附件内容须妥为保密，除为履行本合同项目的目的以外，不得泄露给第三方。

15.6 本合同一式捌份，双方各执肆份，其中正本壹份，副本叁份。正副本具备同等法律效力。

15.7 本合同如有未尽事宜，双方另行商定。

（以上无正文）

| 发包方名称： 盐城市联鑫钢铁有限公司 （盖章） | 承包方名称： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权委托人： （签字） | 法定代表人或其授权委托人： （签字） |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地址：盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区 | 地址： |
| 邮编：224100 | 邮编： |
| 联系方式： | 联系方式： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

第七章  投标文件格式

（项目名称）工程（EPC）总承包招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月         日

一、投标函及投标函附录

投标函

致： 盐城市联鑫钢铁有限公司

(投标单位全称)授权 (委托代理人姓名) (职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的 (招标编号、招标项目名称)项目的有关招标活动，并进行投标，特此说明及承诺如下：

1.已按招标文件规定递交投标文件：

（1）投标文件内容包括：投标函、投标报价价格清单、投标保证金、承包人建议书、承包人实施方案、资格审查资料、投标人承诺书等及招标文件要求的其他内容。

（2）电子版投标文件一份。

2.已按要求交纳投标保证金       元人民币。

3.投标项目的总投标价为(大写)：　     　（人民币，含税）。

4.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.我方已仔细研究本项目全部招标文件，包括招标文件所附合同条款，修改文件及其有效补充文件，以及全部参考资料和有关附件，除已提出的商务和技术偏离外，我们完全同意招标文件的所有条款，理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6.如我方中标，招标文件构成合同的组成部分，对我方具有约束力。

7.本投标有效期为自投标截止日起120日历日。

8.我方同意招标文件关于不退还投标保证金的规定。

9.我方同意遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

10.我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

11.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

投标单位(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

日　期：

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：      职务：      系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年      月      日

法定代表人身份证正反面复印件粘贴处

三、授权委托书

(法定代表人不能参加招标时出具)

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方委托代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称及编号）项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托代理人：   （签字）  ；性别：     ；年龄：    ；

身份证号码：                ；职务：      。

委托代理人身份证正反面复印件粘贴处

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代理表人身份证号码：

授权委托日期：

四、联合体协议书

（示范文本）

提示：本示范文本供双方签订联合体协议时参考，其中备注为联合体协议须明确包含的内容，招标人不对协议的完整性、准确性承担任何责任。

甲方全称（联合体牵头人）：                     法定代表人：

住所：

乙方全称（联合体成员）：                       法定代表人：

住所：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合盐城市联鑫钢铁有限公司（以下简称“建设单位”）优特钢升级改造项目（EPC）总承包招标文件所附合同条款（以下简称“主合同”），以及盐城市联鑫钢铁有限公司优特钢升级改造项目（以下简称“本项目”）的具体情况，就该工程设计、采购、施工（EPC）（EPC）总承包投标与实施组成联合体事项协商一致，特签订本联合体协议书。

第一条 工程概况：

- 工程名称：                       ；

- 工程地点：                       ；

- 工程建设规模：                   。

第二条 甲乙双方分工：

1.鉴于甲方具备            资质，甲方负责的工作内容：

2.鉴于乙方具备            资质，乙方负责的工作内容：

备注：投标人可自行拟定各自分工约定，但应包含但不限于以下有关内容：

1.工程设计主要内容应包括红线范围内的工程的总平、建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、智能、景观、装修、预算等专业设计。设计单位负责对建设单位提供的基础勘察数据的复核与验算，如认为勘察数据不满足工程施工图设计需要，需要进行复勘、详勘。工程设计单位需全过程参与工程施工过程，参与工序的验收、隐蔽，特殊工序须落实旁站，保证工程施工符合设计要求，确保分部分项工程深化、细化图纸的及时供应。

2.全过程项目管理。对工程的投资、质量、进度及安全文明施工进行控制，对工程的合同、信息进行管理，并负责协调有关参建各方及相关单位。

3.施工过程中的各种图纸设计问题处理和技术交底工作，及时传递来自建设单位、监理、地方政府部门的涉及主合同执行的指令、通知、图纸、资料等。

4.协助建设单位办理项目报建报批手续，包含但不限于以下内容：工程报建、合同备案、质量安全监督登记备案、施工许可证等。

5.负责市政排污、噪音排放、建筑垃圾排放、道路开口等。

6.负责施工管理。对工程的投资、质量、进度及安全文明施工进行控制，按相关备案及质监部门要求收集、整理、归档相关工程建设资料。

7.负责工程竣工及备案：①整理竣工验收及备案资料，并汇总整理各分包单位（劳务分包除外）的竣工验收及备案资料，完成相关验收，协助建设单位完成竣工验收工作；②对各设备（系统）进行调试；③协助建设单位办理竣工备案手续以及各专项验收、基建档案验收。（包括工艺物流，档案馆备案）

8.按主合同的有关约定负责本项目质保期工作。

9.按主合同的有关约定负责本项目的施工（EPC）总承包工作。

10.本项目的设备、材料采购内容及管理工作分配：              。

11.本项目内部有关质量、工期、成本管理组织机构：                        。

12.组织对新材料、新设备、新工艺、新方法等的试验与论证。

13.项目创新目标的实现，双方为此进行的分工如下：            。

14.应承担的其他工作分工：            。

第三条 双方责任

1.甲方责任：

2.乙方责任：

备注：投标人可自行协商拟定各自责任约定，责任约定应响应发包人招标文件原则要求，包含并不限于以下内容：

1.发包人对连带责任及索赔要求的响应约定。

2.发包人对工程进度、质量、安全、文明施工和交付使用后的保修管理要求响应约定。

3.发包人对设计、采购、工程预算、合同支付、项目管理等各环节要求的响应约定。

4.发包人对项目过程沟通要求的响应约定。

5.联合体成员单位间决策机制约定：

联合体重大事项决策小组成员名单：甲方    ；乙方      。

联合体议事规则：联合体最高决策机构为联合体会议，联合体会议形成的会议纪要对全部联合体成员具有拘束力，联合体会议每一月召开一次，联合体会议纪要须报送发包人备案。

特别约定：双方共同商定，由      代表联合体与发包人接洽工程事务。联合体牵头单位与发包人签署的所有文件，对联合体全部成员有拘束力，联合体成员单位必须执行。发包人可要求联合体召开联合体会议讨论重大事项。

6.承包费用分配与承担的约定：                      。

备注：投标人可自行拟定相关约定，但应包含以下有关内容：

1.   方负责设计工作，设计费为     万元，该费用为   方所得。

2.主合同中的施工费用的     %为    方所得费用，   %（EPC）总承包管理费为     方所得费用；本项目的施工费用按跟踪审计单位审核并经建设单位确认的结算值为准。

3.工程变更部分的费用分配：变更费用中设计费由   方承担，施工费用的     %为    方所得费用，     %（EPC）总承包管理费为   方所得费用；设备材料采购费用由负责购买方所得。

4.本协议承包范围内工程税金、应向政府有关部门缴纳的各种社会性费用、保险费用、民工工资保障金、本协议印花税等费用承担方式：

5.本项目的检验试验费用由   方承担。

6.本项目所需缴纳的预付款保函由        方提供，预付款归     方所得，预付款按主合同约定从     方工程款中进行抵扣。

7.项目创新目标实现所需要的费用及违约金由  承担（或双方按   分摊）。

8、创建泰山杯、鲁班奖的费用及违约金由    承担（或双方按   分摊）；创建、申请二星级绿色建筑标识证书的费用及违约金由    承担（或双方按   分摊）；智能制造能力成熟度论证费用及违约金由  承担（或双方按   分摊）；发生质量、安全事故的违约金由    承担（或双方按   分摊）；效益审计费用由    承担（或双方按   分摊）。

9、联合体成员关于履约保函连带责任的约定：

第四条  安全生产和现场环境综合管理

备注：投标人可自行拟定相关内容，但应包含以下有关内容：

1．安全生产目标：确保满足主合同对于安全生产的相关约定。

2．双方必须认真贯彻政府行政主管部门关于安全生产、劳动保护和社会治安等有关法规、条例和规定，对施工范围内的安全生产、劳动保护和消防治安等全面负责。

3.施工现场安全文明施工管理责任划分：                。

4.安全生产和现场环境管理责任落实约定：                。

第五条 风险分担

备注：投标人可自行拟定相关约定，但应包含以下有关内容：

1.甲乙双方在设计阶段应保持密切沟通，乙方应对甲方设计图纸和投标报价进行详细审核，共同控制本项目的投资。在投标阶段，   方负责图纸设计，   方负责编制施工图预算并负责施工图预算的完整性，乙方应对施工图和报价的合理性、准确性进行审核，在审核完毕后出具施工图设计和投标报价审核确认书（见附录）。签订合同施工图设计和预算报审阶段，乙方应对施工图设计和预算的合理性、准确性共同负责，审核出具施工图设计和投标报价审核确认书（见附录）。若经跟踪审计单位和建设单位审定施工费用和结算总价高于本项目总价，超出部分由   方承担。

2.对于自身原因造成的风险责任约定：           。

3.对于分包给第三方承包的风险责任约定：           。

4.双方在签订本协议时，视为已充分了解并清楚主合同中所约定的全部工作内容以及应承担的责任、义务及项目实施风险，在项目实施过程中，本项目质量、工期、安全、文明施工、环保未满足主合同约定及因各种违章造成的损失根据主合同及本协议约定由责任方全部承担。

5.建设单位后审计问题项整改需要退回的相关工程款承担方式的约定：           。

6.在施工过程中经检验达不到主合同约定的质量标准或未通过验收规范要求，由责任方负责整改至达到本协议约定的合格标准。由此造成返工的一切损失均应由责任方自行承担。

7.本协议签订后，乙方不能因为市场风险、政策性调整风险和工程预算中失误及人员组织安排失误的影响为由擅自停工或拖延工期。如有以上情况发生，延误工期每拖延一天，按主合同中的相应条款进行处罚。

第六条 争议解决

备注：投标人可自行拟定相关内容，但应包含以下有关内容：

1.各方应本着合作共赢、互惠互利的原则，妥善解决各方分歧，不得出现停工、停产等情形，不得妨碍工程进度、质量，不得影响建设单位的生产经营。一旦出现此类情形，相关违约责任由责任方承担。

第七条 其他：

备注：投标人可自行拟定相关内容，但应包含以下有关内容：

1．本协议在执行中未定事宜均按主合同相关约定执行。

2．本协议中使用的词语或术语，在本协议中未作特别约定的，应具有主合同中赋予的含义。

3．本协议自双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖合同专用章（或公章）之日起生效。

4．本协议一式叁份，甲乙双方各执壹份，建设单位执壹份。

| 甲方/联合体牵头人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人： 经办人： 地址： 电话： | 乙方/联合体成员：（盖章） 法定代表人或其委托代理人： 经办人： 地址： 电话： |
| --- | --- |

五、投标报价价格清单格式及要求

开标一览表

| 项目名称 |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币元，含税） |  | 大写： 小写： |  |  |
| 投标人用于评标的价格（人民币元，不含税） | 设计费 | 大写： 小写： |  |  |
|  | 设备购置费 | 大写： 小写： |  |  |
|  | 建筑安装工程费 | 大写： 小写： |  |  |
|  | 工程其他费 | 大写： 小写： |  |  |
|  | 投标人用于评标的价格合计 | 大写： 小写： |  |  |
| 税率 | 设计费税率（%） | % |  |  |
|  | 设备购置费税率（%） | % |  |  |
|  | 建筑安装工程费税率（%） | % |  |  |
|  | 工程其他费税率（%） | % |  |  |
| 工期（或项目完成时间） |  |  |  |  |
| 对招标文件是否完全响应 |  |  |  |  |

备注：1.开标时，如开标一览表内容与投标文件内容不一致时，以公开唱标的开标一览表为准。

2.当含税价和不含税的计算结果不一致时，以不含税价=含税价/（1+税率）为准调整不含税价，小数点保留 2 位，小数点3位四舍五入。

3.投标人为一般纳税人的，设计费增值税税率适用6%；设备购置增值税税率适用13%，建筑安装工程增值税税率适用9%；各投标人仔细核算设备购置类和建筑安装类所含子项，确保投标报价时各子项分类符合国家有关法律法规和市场惯例，因投标人原因造成的后续子项税率调整出现的价格调增，由投标人自行负责。

投标人名称(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日　期：    年    月    日

投标报价格式

### 表-01投标总价表

投标总价

招 标 人：

工程名称：

投标总价 (含增值税，小写) ：

(含增值税，大写) ：

(不含增值税，小写) ：

(不含增值税，大写) ：

（小数点保留 2 位，小数点3位四舍五入。）

投 标 人：                          (单位盖章)

法定代表人

或其授权人：                       (签字或盖章)

编制时间：              年      月      日

### 表-02投标报价汇总表

投标报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 设备费+建安费+整套启动试运费 |  |  |
| 02 | 设计费及项目管理费 |  |  |
| 03 | 投标报价总价 |  |  |

六、承包人建议书

（一）工程设计详细说明及图纸（可附附件，含电子版CAD图纸）

（二）对发包人要求错误的说明

（三）其他

七、承包人实施方案

一、概述

二、总体实施方案

三、项目实施要点

四、项目管理要点

八、资格审查资料

1.投标人加载统一社会信用代码的营业执照副本。（提供原件扫描件）

2.法定代表人证明或法定代表人授权书。（提供原件扫描件）

3.投标人法定代表人或委托代理人身份证。（提供原件扫描件）

4.投标人承诺书、项目主要人员承诺书。（提供原件扫描件）

5.投标人有效的设计资质证书、施工资质证书及有效的安全生产许可证。（提供原件扫描件）。

6.项目经理的执业资格证书及有效的安全生产考核合格证书。（提供原件扫描件或注册证书电子证照）

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、项目主要人员承诺书

盐城市联鑫钢铁有限公司：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）的项目经理           （项目经理姓名）、设计负责人           （设计负责人姓名）、施工负责人           （施工负责人姓名）现阶段没有担任任何在建工程项目的项目经理。

拟派项目经理具有     年以上工作经验，持有     （注册证书名称）；设计负责人具有    年以上设计经验，持有     （注册证书名称）；施工负责人具有    年以上工作经验，注册   级建造师，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；采购负责人、安全员、施工员、质量员等管理人员能力水平满足本项目实际需求并持证上岗。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方在投标过程中弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

年     月       日

【注：联合体形式投标的，双方应同时盖章承诺，本承诺书所填写内容必须响应招标文件要求，否则按无效标处理】

十、项目风险承诺书

盐城市联鑫钢铁有限公司：

我公司已经充分理解招标文件及《发包人要求》等其附件中的各项条款带来的风险和工程（EPC）总承包模式存在的风险，决定参与贵单位就地技改项目工程（EPC）总承包投标，风险已在投标报价中进行充分考虑，并作出响应投标报价，我公司自愿接受招标文件各项条款的约束，且将上述招标文件的各项条款纳入工程（EPC）总承包合同并作为其中一部分，我公司中标后将严格执行合同，承担合同约定的风险。

特此承诺！

年     月       日

【注：联合体形式投标的，双方应同时盖章承诺，本承诺书所填写内容必须响应招标文件要求，否则按无效标处理】

十二、其他资料